**แบบสรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. ชื่อหน่วยงาน** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**2. ประเภทโครงการ/กิจกรรม** ประเภทที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ

**3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม**

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

**4. หลักการและเหตุผล**

ด้วยแม่น้ำลำคลองในอดีตนั้นมีบทบาทสำคัญมาก ตลอดสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของมนุษย์ทำให้มีการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นหลัก ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร และยังเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำมากมาย ประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอยู่บ้าง เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม แต่ความเป็นคลองยังมีความสำคัญต่อวิถีชุมชนเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการทั้ง 76 จังหวัด 104 คูคลอง เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2562 และเพื่อให้ความยั่งยืนอยู่คู่ชุมชนท้องถิ่นโดยตลอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ยกระดับขึ้นเป็นโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

**5. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ**

4.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักอนุรักษ์ ดูแลรักษาคูคลองให้สะอาด และส่งเสริมพฤติกรรม ลดการทิ้งขยะและของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลอง

4.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคูคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์

4.4 สร้างสรรค์และประสานพลังประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น จิตอาสา ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ภายใต้วิถีการดำรงชีวิตร่วมกัน

**6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม**

เริ่มดำเนินการภายในปี 2562 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2563

**7. การดำเนินงาน**

7.1 พัฒนาต่อยอดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ทั้ง 104 คูคลอง หรือเพิ่มเติมโครงการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด (โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ๒๕๖๒)

7.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผน ดังนี้

7.2.1 จัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) สำรวจคลองเพื่อตรวจสอบโครงการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำสถานที่ รวมถึงการติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการรักษา  
ความสะอาดของสถานที่ดังกล่าว

(2) ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เรื่องการดูแลรักษาและห้ามทิ้งขยะ ลงสู่คูคลอง

(3) จัดกิจกรรม...

-2-

(3) จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาร่วมกับจิตอาสา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรม ในการทำความสะอาดคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ โดยอาจกำหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจต่อยอดด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมตลาดเพื่อการท่องเที่ยว โดยเชิญผู้ประกอบการท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และมีการออกกฎระเบียบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยหลังจากดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น

7.2.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

7.2.3 การพิจารณางบประมาณดำเนินงาน

7.2.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

7.2.5 ปฏิบัติตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตอาสา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

7.2.6 ติดตามและรายงานความก้าวหน้า

7.2.7 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและจัดทำรายงาน

7.3 ติดตั้งป้ายโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7.4 พิธีเปิดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7.5 จิตอาสาร่วมกันดูแลรักษาคลองเป็นประจำทุกเดือน

**8. งบประมาณ**

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**9. พื้นที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม**

76 จังหวัด

**10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์

10.2 เปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

10.3 เกิดการทำงานแบบประชารัฐที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง

10.4 เกิดคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน โดยดูแลรักษา กำจัดวัชพืช และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คลองต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

**11. ชื่อผู้ประสานงาน**

นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทรศัพท์ 08 9280 2115

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| **2562** | | | | | | | **2563** | | | | |
| **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และพิจารณางบประมาณดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือ แจ้งเวียนถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน หรือผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชาชน จิตอาสา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตั้งป้ายโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. พิธีเปิดโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จิตอาสาร่วมกันดูแลรักษาคลองเป็นประจำทุกเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**กรอบระยะเวลา (Timeline) ดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ**

**รายชื่อคลองต้นแบบระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น จำนวน 104 แห่ง**

| **ลำดับ** | **จังหวัด** | **อำเภอ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **รายชื่อ คลอง/ห้วย/บึง/หนอง ต้นแบบระดับจังหวัด** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | กระบี่ | เขาพนม | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน | คลองพอถาก |  |
| **2** | กาญจนบุรี | ท่าม่วง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | หนองสาธารณะ หนองสำรอง |  |
| **3** | กาฬสินธุ์ | กุฉินารายณ์ | เทศบาลเมืองบัวขาว | อ่างเลิงซิว |  |
| **4** | กาฬสินธุ์ | สมเด็จ | องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น | บึงบัวแดงแก่งพฤาชัย |  |
| **5** | กำแพงเพชร | คลองขลุง | เทศบาลตำบลวังยาง | คลองวังน้ำ หมู่ที่ 4 |  |
| **6** | ขอนแก่น | เมืองขอนแก่น | เทศบาลนครขอนแก่น | บึงทุ่งสร้าง |  |
| **7** | จันทบุรี | ขลุง | เทศบาลเมืองขลุง | คลองตาแก |  |
| **8** | จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ | คลองดาวเรือง |  |
| **9** | ฉะเชิงเทรา | เมืองฉะเชิงเทรา | เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต | คลองนครเนื่องเขต |  |
| **10** | ชลบุรี | พานทอง | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า | คลองขุนวิเศษเชื่อมต่อคลองพานทอง |  |
| **11** | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | เทศบาลตำบลบ้านกล้วย | หนองระแหง |  |
| **12** | ชัยภูมิ | เกษตรสมบูรณ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง | คลองลำน้ำพรม |  |
| **13** | ชัยภูมิ | จตุรัส | องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน | บึงละหาน |  |
| **14** | ชัยภูมิ | เกษตรสมบูรณ์ | เทศบาลตำบลบ้านเป้า | บึงหนองฉิม |  |
| **15** | ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | สวนสาธารณะ หนองปลาเฒ่า |  |
| **16** | ชุมพร | เมืองชุมพร | เทศบาลตำบลบางหมาก | คลองคูขุด |  |
| **17** | เชียงราย | เมืองเชียงราย | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | แม่น้ำกก |  |
| **18** | เชียงใหม่ | สันทราย | เทศบาลตำบลสันทรายหลวง | คลองลำน้ำโจ้ |  |
| **19** | ตรัง | ปะเหลียน | องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง | คลองลิพัง |  |
| **20** | ตรัง | เมืองตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | คลองลำภูรา |  |
| **21** | ตราด | เมืองตราด | เทศบาลเมืองตราด  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | คลองบางพระ |  |
| **22** | ตาก | เมืองตาก | องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ | คลองแม่ระกา |  |
| **23** | นครนายก | องครักษ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด | คลองบางปลากด |  |
| **24** | นครปฐม | พุทธมณฑล | องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ | คลองมหาสวัสดิ์ |  |
| **25** | นครพนม | นาแก | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ | หนองสังข์ |  |
| **26** | นครราชสีมา | พิมาย | เทศบาลตำบลพิมาย | ลำน้ำจักราช เลียบถนนสายชล |  |
| **27** | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ | คลองเชียร |  |
| **28** | นครสวรรค์ | แม่เปิน | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน | คลองโพธิ์ |  |
| **29** | นครสวรรค์ | ตาคลี | เทศบาลเมืองตาคลี | สระทะเล |  |
| **30** | นครสวรรค์ | พยุหะคีรี | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง | สระแก้ว |  |
| **31** | นนทบุรี | บางใหญ่ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | คลองบางใหญ่ |  |
| **32** | นนทบุรี | บางกรวย | เทศบาลตำบลปลายบาง | คลองมหาสวัสดิ์ |  |
| **33** | นนทบุรี | ปากเกร็ด | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ | คลองบางบัวทอง |  |
| **34** | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | เทศบาลนครนราธิวาส | คลองยะกัง |  |
| **35** | นราธิวาส | สุไหงปาดี | องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ | คลองมาแย |  |
| **36** | น่าน | ภูเพียง | องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด | หนองน้ำครกม่วงตึ๊ด |  |
| **37** | บึงกาฬ | พรเจริญ | เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง | หนองเลิง |  |
| **38** | บุรีรัมย์ | หนองกี่ | องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท | หาดปราสาททอง |  |
| **39** | ปทุมธานี | ธัญบุรี | เทศบาลนครรังสิต  เทศบาลเมืองบึงนยี่โถ  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  เทศบาลตำบลธัญบุรี | คลองรังสิต ประยูรศักดิ์ |  |
| **40** | ประจวบคีรีขันธ์ | หัวหิน | เทศบาลเมืองหัวหิน | อ่างเก็บน้ำเขาเต่า |  |
| **41** | ประจวบคีรีขันธ์ | บางสะพาน | องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ | คลองปากปิด |  |
| **42** | ประจวบคีรีขันธ์ | กุยบุรี | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง | คลองเขาแดง |  |
| **43** | ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก | คลองคอกช้าง |  |
| **44** | ปราจีนบุรี | กบินทร์บุรี | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | สระน้ำหนองปลาขะแยง |  |
| **45** | ปัตตานี | หนองจิก | เทศบาลตำบลหนองจิก | คลองตุยง |  |
| **46** | พระนครศรีอยุธยา | บางปะอิน | เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย | คลองเปรมประชากร |  |
| **47** | พะเยา | เมืองพะเยา | เทศบาลเมืองพะเยา | กว๊านพะเยา |  |
| **48** | พังงา | ตะกั่วป่า | เทศบาลตำบลบางนายสี | คลองสังเน่ห์ |  |
| **49** | พัทลุง | ศรีนครินทร์ | เทศบาลตำบลลำสินธุ์ | บ้านขามสายน้ำมีชีวิต |  |
| **50** | พิจิตร | เมืองพิจิตร | องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง | คลองข้าวตอก |  |
| **51** | พิษณุโลก | บางกระทุ่ม | เทศบาลตำบลสนามคลี | บึงบัว |  |
| **52** | พิษณุโลก | นครไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว | อ่างเก็บน้ำห้วยซ้ำรู้ |  |
| **53** | เพชรบุรี | บ้านลาด | องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ | ลำห้วยดอนตะโก |  |
| **54** | เพชรบุรี | เขาย้อย | เทศบาลตำบลเขาย้อย | คลองบ้านน้อย |  |
| **55** | เพชรบูรณ์ | บึงสามพัน | องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน | บึงสามพัน |  |
| **56** | แพร่ | สอง | องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล | หนองศูนย์เรียนรู้ หนองใหม่ |  |
| **57** | ภูเก็ต | กะทู้ | องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา | คลองปากบาง |  |
| **58** | มหาสารคาม | แกดำ | เทศบาลตำบลแกดำ | หนองแกดำ |  |
| **59** | มุกดาหาร | ดงหลวง | เทศบาลตำบลดงหลวง | หนองแฝก |  |
| **60** | แม่ฮ่องสอน | แม่สะเรียง | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง | หนองตะหึกแดง |  |
| **61** | ยโสธร | เมืองยโสธร | ลำน้ำกว้างเขื่องคำ | ลำน้ำกว้าง |  |
| **62** | ยะลา | เมืองยะลา | องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ | คลองละหานวัดหน้าถ้ำ |  |
| **63** | ร้อยเอ็ด | อาจสามารถ | องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม | ลำห้วยไส้ไก่ |  |
| **64** | ร้อยเอ็ด | เมยวดี | เทศบาลตำบลชุมพร | บึงห้วยกลอย |  |
| **65** | ร้อยเอ็ด | เมยวดี | เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ | บึงท้ายแดง |  |
| **66** | ร้อยเอ็ด | เมยวดี | เทศบาลตำบลเมยวดี | หนองสองห้อง |  |
| **67** | ร้อยเอ็ด | เชียงขวัญ | องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ | หนองหอย |  |
| **68** | ระนอง | กระบุรี | องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น | หนองใหญ่ |  |
| **69** | ระยอง | แกลง | เทศบาลตำบลปากน้ำประแส | คลองประแสร์ |  |
| **70** | ราชบุรี | ดำเนินสะดวก | เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก | คลองลัดพลี |  |
| **71** | ลพบุรี | บ้านหมี่ | องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน | คลองห้วยแก้ว |  |
| **72** | ลำปาง | เกาะคา | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | สวนสาธารณะหนองกระทิง |  |
| **73** | ลำพูน | เมืองลำพูน | เทศบาลตำบลอุโมงค์ | ลำเหมืองเก้าศอก |  |
| **74** | เลย | เมืองเลย | เทศบาลเมืองเลย | กุดป่อง |  |
| **75** | ศรีสะเกษ | กันทรารมย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลดูน | แม่น้ำมูล |  |
| **76** | สกลนคร | เจริญศิลป์ | เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ | หนองทุ่งมน |  |
| **77** | สงขลา | บางกล่ำ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ | คลองบางกล่ำ |  |
| **78** | สตูล | ละงู | เทศบาลตำบลกำแพง | คลองละงู |  |
| **79** | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลตำบลบางปู | คลองเลียบชายฝั่งทะเล |  |
| **80** | สมุทรสงคราม | บางคนที | องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก | คลองแควอ้อม |  |
| **81** | สมุทรสาคร | เมืองสมุทรสาคร | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม | คลองโคกขาม |  |
| **82** | สระแก้ว | วังสมบูรณ์  เขาฉกรรจ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ | คลองพระสะทึง |  |
| **83** | สระบุรี | พระพุทธบาท | เทศบาลตำบลพุกร่าง | สระน้ำโยธาธิการสาย 2 |  |
| **84** | สระบุรี | แก่งคอย | องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว | บึงตาลเดี่ยว |  |
| **85** | สระบุรี | วิหารแดง | เทศบาลตำบลวิหารแดง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง | บึงหนองโพธิ์ |  |
| **86** | สระบุรี | มวกเหล็ก | เทศบาลตำบลมวกเหล็ก | คลองมวกเหล็ก |  |
| **87** | สระบุรี | เมืองสระบุรี | องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง | บึงป่าสัก |  |
| **88** | สิงห์บุรี | ค่ายบางระจันทร์ | เทศบาลตำบลโพสังโฆ | ลำแม่น้ำน้อย |  |
| **89** | สุโขทัย | เมืองสุโขทัย | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย | คลองแม่ลำพัน |  |
| **90** | สุโขทัย | ทุ่งเสลี่ยม | เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ | คลองแม่มอก |  |
| **91** | สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล | คลองสองพี่น้อง |  |
| **92** | สุราษฎร์ธานี | เมืองสุราษฎร์ธานี | องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ | คลองบางใบไม้ |  |
| **93** | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง | ตลาดน้ำราชมงคล |  |
| **94** | หนองคาย | ท่าบ่อ | เทศบาลตำบลกองนาง | หนองสีนาด |  |
| **95** | หนองบัวลำภู | นากลาง | เทศบาลตำบลฝั่งแดง | ห้วยก่าน |  |
| **96** | อ่างทอง | สามโก้ | เทศบาลตำบลสามโก้ | บึงสามโก้ |  |
| **97** | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง  ป่าโมก | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง | อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น |  |
| **98** | อำนาจเจริญ | ปทุมราชวงศา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า | อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง |  |
| **99** | อุดรธานี | เมืองอุดรธานี | เทศบาลนครอุดรธานี | หนองประจักษ์ |  |
| **100** | อุตรดิตถ์ | ตรอน | องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง | แม่น้ำน่าน |  |
| **101** | อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง | คลองเคียน |  |
| **102** | อุทัยธานี | ทัพพัน | เทศบาลตำบลทัพพัน | บึงแก้มลิง |  |
| **103** | อุทัยธานี | บ้านไร่ | เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง | คูเมืองโบราณ บ้านการุ้ง |  |
| **104** | อุบลราชธานี | เมืองอุบลราชธานี | เทศบาลตำบลปทุม | อ่างเก็บน้ำปากห้วยวังนอง |  |
| **รวม** | | **รวมทั้งหมด จำนวน 104 แห่ง** | | | |

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.