ส่วนที่ ๔

แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของจังหวัดแพร่

๔๔

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้า หมาย |  | หน่วย นับ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วงเงินรวม (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/สนับสนุน | แหล่งเงินงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งปม.แผ่นดิน | งปม.อปท. | งปม.จังหวัด | งปม.อื่นๆ (ระบุ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑: การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. กำจัดขยะสะสมในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครหาดใหญ่ (รื้อร่อนขยะมูลฝอยเดิม) |  |  |  | แผนระยะเร่งด่วน (๓ เดือน และ ๖ เดือน) และระยะปานกลาง (๑ ปี) |  |  |  |  |  | ตารางที่ ๒๑ แผนงาน (ระยะเร่งด่วน ๓ เดือนและ๖ เดือนและระยะปานกลาง ๑ ปี) ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) หน่วย:ล้านบาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑) กำจัดขยะสะสมในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเดิม | ๑. ปริมาณขยะสะสมหายไป | ๓๖๕,๒๓๒ |  | ตัน. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท.ที่มีบ่อขยะ อบจ.แพร่ |  | / |  |  |  |  |  |
| ๒) ปิดระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๒. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ | ๙๖ |  | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท.เจ้าของพื้นที่ |  | / |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒: การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแบบรวมศูนย์ และแปลงเป็นพลังงานในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม | ๓.จำนวนโครงการศึกษาฯ |  | ๑ |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อบจ.แพร่ | / |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ(Sanitary Landfill) | ๒. จำนวนระบบกำจัดขยะมูลฝอย |  | ๑ |  | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อบจ.แพร่ | / |  |  |  |  |  |  |
| ๔.ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย | ๔.จำนวนสถานีขนถ่ายขยะฯ |  | ๒ |  | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๐.๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย | ๕. จำนวนเตาเผาขยะที่ไม่มีมลพิษ |  | ๕ |  | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๒.๕๗๙ | ทต.วังชิ้น,ทต.เวียงต้า.ทต.เด่นชัย,ทต.แม่ลานนา,อบต.สรอย |  |  |  | / |  |  |  |
| ๖. ส่งเสริมเอกชนร่วมทุนก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน -จัดตั้งระบบกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปด้วยหลักการ MBT (Mechanical and Biological Treatment) | ๖. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการถูกหลักวิชาการและสามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงาน |  | ๓,๔๓๕ |  | ตัน/ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เอกชนลงทุน ๑.ทต.ร้องกวาง ๒.อบต.ร้องกวาง (ห้วยโรง,ไผ่โทน,แมทราย, ร้องกวาง) ๓.อบต.แม่ยางฮ่อ (แม่ยางร้อง, แม่ยางตาล) |  |  | ๔๕ | เอกชนลงทุน |  |  |  |
| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด |  | เป้า หมาย |  | หน่วย นับ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วงเงินรวม (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/สนับสนุน | แหล่งเงินงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งปม.แผ่นดิน | งปม.อปท. | งปม.จังหวัด | งปม.อื่นๆ (ระบุ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔.โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย | ๒๔.จำนวนพื้นที่บ่อขยะที่ได้รับการฟื้นฟู |  | ๑ |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕.๐๐ | เอกชน |  |  |  | / |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒: การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแบบรวมศูนย์ และแปลงเป็นพลังงานในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. ส่งเสริมเอกชนร่วมทุนก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน -จัดตั้งระบบกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปด้วยหลักการ MBT (Mechanical and Biological Treatment) | ๗. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการถูกหลักวิชาการและสามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | ๔.ทต.บ้านเวียง (บ้านเวียง,น้ำเลา) ๕.ทต.แม่หล่าย (แม่หล่าย,ทุ่งโฮ้ง, วังหงส์,เมืองแพร่) ๖.ทต.เหมืองหม้อ (เหมืองหม้อ, ป่าแมต,ร่องฟอง,กาญจนา,แม่คำมี,นาจักร,วังธง,ท่าข้าม,บ้านถิ่น,ช่อแฮ,สวนเขื่อน,แม่ยม) ๗.ทต.สูงเม่น ๘.ทต.หนองม่วงไข่ (พื้นที่ อปท.หนองม่วงไข่)๙.ทต.สอง (พื้นที่ อปท.สอง) ๑๐.อบต.ไทรย้อย (พื้นที่อปท.เด่นชัย) ๑๑.ทต.เวียงต้า (พื้นที่ อปท อ.ลอง) ๑๒.ทต.วังชิ้น (อปท.พื้นที่อ.วังชิ้น) |  |  |  | / |  |  |  |

๔๖

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้า หมาย | หน่วย นับ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วงเงินรวม (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/สนับสนุน | แหล่งเงินงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งปม.แผ่นดิน | งปม.อปท. | งปม.จังหวัด | งปม.อื่นๆ (ระบุ) |
|  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓: การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘.ก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล | ๘.จำนวนสถานที่เก็บรวบรวบขยะอันตรายประจำอปท. | ๘๓ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๔.๑๖ | อปท.ทุกแห่ง | / |  |  |  |
| ๙.ก่อสร้างศูนย์เก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล | ๙.จำนวนสถานที่เก็บรวบรวบขยะอันตรายจังหวัด | ๑ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒.๐๐ | ทต.แม่หล่าย อบจ.แพร่ | / |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔ : วางระเบียบ มาตรการ การกำกับ ดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| ๑๐. โครงการกำหนดระเบียบ มาตรการ และผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ | ๑๐.จำนวนอปท.ที่มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง | ๘๓ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท.ทุกแห่ง |  |  |  |  |
| ๑๑ โครงการติดตาม ตรวจสอบควบคุมการจัดตั้งและดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งของเอกชนและของรัฐ | ๑๑.จำนวนครั้งในการติดตามตรวจสอบ | ๓ | ครั้ง/ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | อปท.ที่มีบ่อขยะ อำเภอ |  | / |  |  |
| ๑๒.โครงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ | ๑๒.จำนวนอปท.ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในการจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย | ๘๓ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | อปท.ทุกแห่ง |  | / |  |  |
| แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๐.๐๐ |  |  |  |  |  |
| ๑๓. จัดศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย | ๑๓.จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน | ๙๐ | คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๐.๑๖ | อบจ.แพร่ |  | / |  |  |
| ๑๔. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งจากครัวเรือนและโรงเรียน | ๑๔.จำนวนอปท.ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ | ๘๓ ๗๐๘ | แห่ง หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๗.๐๘ | อปท.ทุกแห่ง |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๗ |  |
| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้า หมาย | หน่วย นับ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วงเงินรวม (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/สนับสนุน | แหล่งเงินงบประมาณ |  |  |  |
|  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งปม.แผ่นดิน | งปม.อปท. | งปม.จังหวัด | งปม.อื่นๆ (ระบุ) |
|  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕. โครงการประกวดชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)/สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ | ๑๕. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน / อปท.ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด | ๘ | หมู่บ้าน/ชุมชน/อปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๗.๕ | อบจ.แพร่ | / |  |  |  |
| ๑๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา | ๑๖. จำนวนสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย | ๒๘๐ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สพป.๑-๒, สพม.๓๗,อศจ. |  |  |  | / |
| ๑๗. โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ๑๗.จำนวนหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ๑๘๐ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ |  |  |  |  |
| ๑๘. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๑๘.จำนวนคดีที่กับการการจัดการขยะ | ๐ | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | มท. |  |  |  | / |
| ๑๙.โครงการถนนปลอดถังขยะ | ๑๙.จำนวนอปท.ที่ดำเนินการ | ๘๓ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | อปท. |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๖ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งจากครัวเรือนและโรงเรียน | ๒๐.จำนวนอปท.ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ | ๘๓ ๗๐๘ | แห่ง หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๗.๐๘ | อปท.ทุกแห่ง |  | / |  |  |
| ๒๑. โครงการประกวดชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)/สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ | ๒๑. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน / อปท.ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด | ๘ | หมู่บ้าน/ชุมชน/อปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๗.๕ | อบจ.แพร่ | / |  |  |  |
| ๒๒.โครงการถนนปลอดถังขยะ | ๒๒.จำนวน อปท.ที่ดำเนินการ | ๘๓ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | อปท.ทุกแห่ง |  |  |  |  |
| ๒๓.โครงการพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม | ๒๓.จำนวน อปท.ต้นแบบ | ๑ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕.๐๐ | ทต.สอง | / |  |  |  |
| ๒๔.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย | ๒๔.จำนวนพื้นที่บ่อขยะที่ได้รับการฟื้นฟู | ๑ | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕.๐๐ | เอกชน |  |  |  | / |

๔๘

๔.๑  แผนงาน (ระยะเร่งด่วน ๑ – ๒ ปี/ระยะ ๓ – ๕ ปี)

ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ๕ แผนงาน โดยมีเป้าหมาย ทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะ ๓ - ๕ ปี รายละเอียดดังตารางที่ ๒๒

ตารางที่ ๒๒  แผนงาน (ระยะเร่งด่วน ๑ – ๒ ปี/ระยะ ๓ – ๕ ปี) ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)             (หน่วย: ล้านบาท)

| แผนงาน โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเร่งด่วน ๑ – ๒ ปี |  | ระยะ ๓ – ๕ ปี |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๕๘ | ๕๙ | ๖๐ | ๖๑ | ๖๒ |  |
| แผนงานที่ ๑ การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. โครงการสำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ๘๓ แห่ง | ๘๓ | - | - | - | - | สสภ.ที่ ๒ /ทสจ.แพร่/อปท. |
| ๒. โครงการฝังกลบขยะเก่าสะสม | ๙๖ บ่อ | ๙๖ | - | - | - | - | อปท./อบจ.แพร่/เอกชน |
| ๓. โครงการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๙๖ บ่อ |  |  |  |  |  |  |
| -ปิดระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๙๒ บ่อ | ๙๒ | - | - | - | - | อปท.เจ้าของพื้นที่ดำเนินการ/จังหวัด |
| -ปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการให้ถูกหลักวิชาการ | ๔ บ่อ | ๔ | - | - | - | - | จังหวัด/เอกชน |
| แผนงานที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแบบรวมศูนย์ และแปลงเป็นพลังงานในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดก่อสร้างศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด | ๑ โครงการ (อบจ.) | ๑ | - | - | - | - | อบจ.แพร่ |
| ๕. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ(Sanitary Landfill) | ๑ แห่ง (ทต.เวียงต้า) | ๑ | - | - | - | - | อปท.เจ้าของพื้นที่/จังหวัด/อบจ.แพร่/ทสจ.แพร่ |
| ๖. โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย | ๒ แห่ง (ทม.สูงเม่น อบต.เตาปูน) | ๒ | - | - | - | - | อปท.เจ้าของพื้นที่/จังหวัด/อบจ. |
| ๗. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยระบบพลังงานชีวมวล | ๒ แห่ง (อบต.เตาปูน, อบต.นาพูน) | ๒ |  | - | - | - | อปท.พื้นที่อำเภอสอง/เอกชน อบจ.แพร่ |
| ๘. โครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนหรือดำเนินงานระบบการกำจัดขยะมูลฝอย และแปลงเป็นพลังงานด้วยหลักการ MBT (Mechanical and Biological Treatment) | ๑๒ แห่ง | ๑๒ | - | - | - | - | อปท.ร่วมกับเอกชน อำเภอ ๘ อำเภอ ๑๑ ศูนย์ ศูนย์รวม ๑ แห่ง ๔๙ |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบการคัดแยก เก็บรวบรวม และจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน ออกจากขยะทั่วไป | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ๘๓ อปท./๗๐๘ หมู่บ้าน | ๘๓ ๗๐๘ |  |  |  |  | อปท.ทุกแห่ง/จังหวัด/ทสจ./ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ |
| ๑๐. โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล | ๑ แห่ง (ทต.ป่าแมต) | - | ๑ | - | - | - | อบจ./จังหวัด/ทต.เวียงต้า |
| ๑๑. โครงการจัดส่งขยะอันตรายไปกำจัดแบบถูกหลักวิชาการ | ๑ โครงการ | - | ๑ | - | - | - | อบจ./ร่วมกับเอกชน |
| แผนงานที่ ๔ วางระเบียบ มาตรการ การกำกับ ดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒. โครงการกำหนดระเบียบ มาตรการ และผลักดันองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ | ๑ โครงการ | ๑ | - | - | - | - | จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ |
| ๑๓. โครงการศึกษาแนวทาง/มาตรการในการตรวจสอบควบคุมการจัดตั้งและดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งของเอกชนและของรัฐ | ๑ โครงการ | - | ๑ | - | - | - | จังหวัด/อปท./ทสจ./สสภ. ๒/เอกชน |
| ๑๔. โครงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ๘๓ แห่ง | ๘๓ | - | - | - | - | อปท. ทุกแห่ง/ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ |
| แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕. โครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย | ผู้บริหารอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙๐ | - | - | - | - | อบจ.แพร่ |
| ๑๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา | สถานศึกษา ทุกแห่ง | ๒๘๐ | - | - | - | - | อปท./สพฐ.เขต ๑ – ๒ /สพม. เขต ๓๗/ทสจ./อสจ. |
| ๑๗. โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ทุกภาคส่วน | ๑๘๐ | - | - | - | - | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ๑๘. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ทุกภาคส่วน | ๑๘๐ | - | - | - | - | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ๒๑. โครงการถนนปลอดถังขยะ | ทุกอปท./หมู่บ้าน | ๘๓ ๗๐๘ | - | - | - | - | อปท.ทุกแห่ง/อำเภอทุกอำเภอ |
| ๒๒. โครงการพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม | อำเภอละ ๑ อปท. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | อปท. ๕๐ |
| แผนงานที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งจากครัวเรือนและโรงเรียน | ชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ ปีละ๘ แห่ง (อำเภอละ ๑ แห่ง/ปี) | ๘ | ๘ | ๘ | ๘ | ๘ | อำเภอ/อปท./สพป./สพม./อสจ. |
| ๒๔. โครงการประกวดชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)/สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ | ๕ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ทสจ.แพร่/อปท./สพฐ.เขต ๑ – ๒ /สพม. เขต ๓๗ /อสจ. |

๕๑

๔.๒  โครงการและกิจกรรม/งบประมาณ/หน่วยงานรับผิดชอบ/แหล่งเงิน

ตามที่แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ภายใต้แผนงานต่างๆ ดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรม ทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ และแหล่งเงินงบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ ๒๓

ตารางที่ ๒๓  โครงการและกิจกรรม/งบประมาณ/หน่วยงานรับผิดชอบ/แหล่งเงินงบประมาณ ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒)											(หน่วย : ล้านบาท)

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ | วงเงิน/ปีงบประมาณดำเนินการ (ล้านบาท) |  |  |  |  | รวมงบ ประมาณ (ล้านบาท) | แหล่งเงินงบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน | ลำดับความ สำคัญ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๒๕๕๘ | ๒๕๕๙ | ๒๕๖๐ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ |  | งปม.แผ่นดิน/ กองทุน สวล. |  | งปม.จังหวัด | งปม.อปท. | งปม. อื่น ๆ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑ การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑. โครงการสำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ | สสภ.ที่ ๒/ทสจ./สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ |  |
|  | ๒.โครงการฝังกลบขยะเก่าสะสม | ๕.๔๖๘ |  |  |  |  | ๕.๔๖๘ |  |  |  | ๕.๔๖๘ |  | อปท.ที่มีบ่อขยะ ๔๓ แห่ง | อบจ.แพร่ |  |
|  | ๓. โครงการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ปิดระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | อปท.ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ | อปท.เจ้าของพื้นที่ดำเนินการ/จังหวัด/เอกชน ๕๒ |  |
|  | - ปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการให้ถูกหลักวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | ๑๒ อปท. ๘ อำเภอ | เอกชน |  |
|  | รวม | ๕.๔๖๘ | - | - | - | - | ๕.๔๖๘ | - |  | - | ๕.๔๖๘ | - |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแบบรวมศูนย์ และแปลงเป็นพลังงานในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๔..โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดการก่อสร้างศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด | ๑๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ |  | - | - | - | ทต.เวียงต้า | อบจ.แพร่ |  |
|  | ๕. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยถูกหลักวิชาการ(Sanitary Landfill) | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |  | - | - | - | ทต.เวียงต้า | อปท.เจ้าของพื้นที่/จังหวัด/ทสจ./อบจ. |  |
|  | ๖.โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย | ๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๔๐.๐๐ | ๔๐.๐๐ |  | - | - | - | ทต.สูงเม่น/อบต.เตาปูน | อบจ.แพร่ |  |
|  | ๗. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยระบบพลังงานชีวมวล | ๖๐.๐๐ | - | - | - | - | ๖๐.๐๐ | - |  | - | ๖๐.๐๐ |  | -อบต.เตาปูน/ อบต.นาพูน | เอกชน/อบจ.แพร่ |  |
|  | ๘. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย | ๒๒.๕๗๙ | - | - | - | - | ๒๒.๕๗๙ | - |  | - | - | ๒๒.๕๗๙ | ทต.เด่นชัย ทต.วังชิ้น ทต.เวียงต้า ทต.แม่ลานนา อบต.สรอย | อปท.พื้นที่ |  |
|  | ๙. โครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนหรือดำเนินงานระบบการกำจัดขยะมูลฝอย และแปลงเป็นพลังงาน | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | อปท. ๑๓ แห่ง | อปท.ร่วมกับเอกชน |  |
|  | รวม | ๒๓๒.๗๓๙ |  |  |  |  | ๒๓๒.๗๓๙ | ๑๕๐.๐๐ |  |  | ๖๐.๑๖ | ๒๒.๕๗๙ |  | ๕๓ |  |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑๐. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบการคัดแยก เก็บรวบรวม และจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน ออกจากขยะทั่วไป | ๑๔.๑๖ |  |  |  |  | ๑๔.๑๖ |  |  |  | ๑๔.๑๖ | - | อปท. ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ | อปท.ทุกแห่ง/จังหวัด/ทสจ. |  |
|  | ๑๑. โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล | - | ๒.๐๐ | - | - | - | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ |  | - | - | - | - ทต.เวียงต้า | อบจ./จังหวัด/ทต.เวียงต้า |  |
|  | ๑๒. โครงการจัดส่งขยะอันตรายไปกำจัดเอกชนอย่างถูกหลักวิชาการ | - | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐ | ๒.๐๐ | ๘.๐๐ | - |  | - | ๘.๐๐ | - | ทต.เวียงต้า | อบจ.ร่วมกับเอกชน |  |
|  | รวม | ๑๔.๑๖ | ๔.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒๔.๑๖ | ๒.๐๐ |  | - | ๒๒.๑๖ | - |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔ วางระเบียบ มาตรการ การกำกับ ดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑๓. โครงการกำหนดระเบียบ มาตรการ และผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | จังหวัดแพร่ | จังหวัด/สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |  |
|  | ๑๔. โครงการติดตามตรวจสอบ ควบคุมการจัดตั้งและดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งของเอกชนและของรัฐ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | จังหวัด/อปท. | จังหวัด/อปท./ทสจ./สสภ.ที่ ๒/เอกชน |  |
|  | ๑๕. โครงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ | อปท. ทุ่งแห่ง |  |
|  | รวม | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
| ๕๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑๖. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ | ๐.๑๖ | - | - | - | - | ๐.๑๖ | - |  | - | ๐.๑๖ | - | จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่/ ทสจ.แพร่ |  |
|  | ๑๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ | อปท./สพป.เขต ๑ – ๒ /สพม. เขต ๓๗ อศจ. |  |
|  | ๑๘. โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | จังหวัดแพร่ | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง/เอกชน/ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
|  | ๑๙. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | จังหวัดแพร่ | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง |  |
|  | ๒๐.โครงการถนนปลอดถังขยะ | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | อปท.ทุกแห่ง | สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |
| แผนงานที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๒๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งจากครัวเรือนและโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ลดและคัดแยกและนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๓๕.๔๐ | - |  | - | ๓๕.๔๐ | - | ในพื้นที่ อปท. ที่รับผิดชอบ | อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕๕ |  |
|  | - พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ | ๐.๕๐ | ๐.๓๕ | ๐.๓๕ | ๐.๓๕ | ๐.๓๕ | ๑.๙๐ | - |  | ๑.๙๐ | - | - | จังหวัดแพร่ | ทสจ.แพร่ |  |
|  | - ธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๕๐ | - |  | - | - | ๐.๕๐ | โรงเรียนในสังกัด | สพป.สพม.อศจ. |  |
|  | ๒๒. โครงการประกวดชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)/สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๕๕ | ๐.๕๕ |  | - | - | - | จังหวัดแพร่ | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
|  | รวม | ๗.๘๓ | ๗.๖๘ | ๗.๖๘ | ๗.๖๘ | ๗.๖๘ | ๓๘.๓๕ | ๐.๕๕ |  | ๑.๙๐ | ๓๕.๔๐ | ๐.๕๐ |  |  |  |
|  | รวม | ๒๕๐.๑๙๗ | ๑๑.๖๘ | ๙.๖๘ | ๙.๖๘ | ๙.๖๘ | ๒๙๐.๗๑๗ | ๑๔๒.๕๕ |  | ๑.๙๐ | ๑๒๓.๑๘๘ | ๒๓.๐๗๙ |  |  |  |

หมายเหตุ  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย แผนงานที่ ๕และ๖ โครงการ/กิจกรรม อาจสอดคล้องและดำเนินการร่วมกันได้

๕๖

๔.๓  แผนงบประมาณ

ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุโขทัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) มีแผนงบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ ๒๔

ตารางที่ ๒๔  แผนงบประมาณ ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒)                                      (หน่วย: ล้านบาท)

| แผนงาน โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  |  | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๕๘ | ๕๙ | ๖๐ | ๖๑ | ๖๒ | รวม |  |  |
| แผนงานที่ ๑ การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. โครงการสำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ๘๓ แห่ง | - | - | - | - | - | - | - | สสภ.๒ /ทสจ.แพร่/สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ |
| ๒. โครงการฝังกลบขยะเก่าสะสม | ๙๖ แห่ง | ๕.๔๖๘ |  |  |  |  | ๕.๔๖๘ | อปท.ในพื้นที่/เอกชน/อบจ. | อปท.ในพื้นที่/เอกชน/อบจ. |
| ๓. โครงการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๙๖ แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปิดระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๙๒ แห่ง | - | - | - | - | - | - | อปท.เจ้าของพื้นที่/จังหวัด/อบจ. | อปท.เจ้าของพื้นที่ดำเนินการ/จังหวัด/เอกชน |
| - ปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการให้ถูกหลักวิชาการ | ๔ แห่ง | - | - | - | - | - | - | อปท.ในพื้นที่/เอกชน | จังหวัด/ทสจ./สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| รวม |  | ๕.๔๖๘ |  |  |  |  | ๕.๔๖๘ |  |  |
| แผนงานที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแบบรวมศูนย์ และแปลงเป็นพลังงานในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔..โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดการก่อสร้างศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด | ๑ โครงการ (ทต.เวียงต้า) | ๑๐.๐๐ |  |  |  |  | ๑๐.๐๐ | ทส. | อบจ.แพร่ |
| ๕. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ(Sanitary Landfill) | ๑ แห่ง (ทต.เวียงต้า) | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐.๐๐ | ทส. | อบจ.แพร่ |
| ๖.โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย | ๒ แห่ง (ทต.สูงเม่น, อบต.เตาปูน) | ๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๔๐.๐๐ | ทส. | ทต.สูงเม่น /อบต.เตาปูน |
| ๗. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยระบบพลังงานชีวมวล | ๒ แห่ง (อบต.เตาปูน อบต.นาพูน) | ๖๐.๐๐ |  |  |  |  | ๖๐.๐๐ | อบต.เตาปูน อบต.นาพูน | เอกชน/อบจ.แพร่ ๕๗ |
| ๘. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย | ๕ แห่ง | ๒๒.๕๗๙ | - | - | - | - | ๒๒.๕๗๙ | กกถ. | ทต.วังชิ้น ทต.เด่นชัย ทต.เวียงต้า ทต.แม่ลานนา อบต,สรอย |
| ๙. โครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนหรือดำเนินงานระบบการกำจัดขยะมูลฝอย และแปลงเป็นพลังงาน | ๙ แห่ง | - | - | - | - | - | - | เอกชน | อปท.ร่วมกับเอกชน |
| รวม |  | ๒๓๒.๗๓๙ |  |  |  |  | ๒๓๒.๗๓๙ |  |  |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบการคัดแยก เก็บรวบรวม และจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน ออกจากขยะทั่วไป | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ๘๓ แห่ง | ๑๔.๑๖ | - | - | - |  | ๑๔.๑๖ | อปท.ทุกแห่ง/จังหวัด/กกถ. | อปท.ทุกแห่ง/จังหวัด/ทสจ. |
| ๑๑. โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล | ๑ แห่ง (ทต.เวียงต้า) | - | ๒.๐๐ | - | - | - | ๒.๐๐ | ทส. | อบจ./จังหวัด |
| ๑๒. โครงการจัดส่งขยะอันตรายไปกำจัดถูกหลักวิชาการ | ๓ ครั้ง/ปี | - | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๘.๐๐ | อบจ. | อบจ./เอกชน |
| รวม |  | ๑๔.๑๖ | ๔.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒๔.๑๖ | - | - |
| แผนงานที่ ๔ วางระเบียบ มาตรการ การกำกับ ดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓. โครงการกำหนดระเบียบ มาตรการ และผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ | ๑ โครงการ | - | - | - | - | - | - | - | จังหวัด/ทสจ. |
| ๑๔. โครงการติดตาม ตรวจสอบควบคุมการจัดตั้งและดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งของเอกชนและของรัฐ | ๑ โครงการ | - | - | - | - | - | - | - | จังหวัด/อปท./ทสจ./สสภ. ๒/เอกชน |
| ๑๕. โครงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ | อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ๘๓ แห่ง | - | - | - | - | - | - | - | อปท. ทุ่งแห่ง |
| รวม |  | - | - | - | - | - | - | - | - ๕๘ |
| แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖. โครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | ๑ โครงการ (อบจ.) | ๐.๑๖ | - | - | - | - | ๐.๑๖ | อบจ.แพร่ | อบจ.แพร่ |
| ๑๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา | สถานศึกษา ทุกแห่ง | - | - | - | - | - | - | - | อปท./สพป.เขต ๑ – ๒/สพม. เขต ๓๗/ทสจ. |
| ๑๘. โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ทุกภาคส่วน | - | - | - | - | - | - | - | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ๑๙. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ทุกภาคส่วน | - | - | - | - | - | - | - | ทสจ./อปท.ทุกแห่ง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| แผนงานที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งจากครัวเรือนและโรงเรียน | ชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ ๘ แห่ง (อำเภอละแห่ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ลดและคัดแยกและนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ | ๗๐๘ หมู่บ้าน | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๗.๐๘ | ๓๕.๔๐ | อปท./ทสจ./กองทุนหลักประกันสุขภาพ | อำเภอ/อปท./ทสจ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| - พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ | ทุกแห่ง | ๐.๕๐ | ๐.๓๕ | ๐.๓๕ | ๐.๓๕ | ๐.๓๕ | ๑.๙๐ | จังหวัดแพร่ | ทสจ.แพร่ |
| - ธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา | ทุกแห่ง | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๑๐ | ๐.๕๐ | สพป. สพม. อศจ. | สพป. สพม. อศจ. |
| ๒๑. โครงการประกวดชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)/สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ | ๕ ครั้ง | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๑๕ | ๐.๗๕ | ทสจ.แพร่/อปท./กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ทสจ.แพร่/อปท./สถานศึกษา |
| รวม |  | ๗.๘๓ | ๗.๖๘ | ๗.๖๘ | ๗.๖๘ | ๗.๖๘ | ๓๘.๓๕ | - | - |
| รวม |  | ๒๕๐.๑๗๗ | ๑๑.๖๘ | ๙.๖๘ | ๙.๖๘ | ๙.๖๘ | ๒๙๐.๗๑๗ | - | - |

๕๙

๕๘

๔.๔  แผนการลงทุน/เอกชนร่วมทุน

ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุโขทัย (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) มีแผนการลงทุน/เอกชนร่วมทุน รายละเอียดดังตารางที่ ๒๕

ตารางที่ ๒๕  แผนการลงทุน/เอกชนร่วมทุน ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒)         (หน่วย: ล้านบาท)

| แผนงาน โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบการลงทุน (ล้านบาท) |  |  |  |  |  | พื้นที่ดำเนินการ | แหล่งงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๕๘ | ๕๙ | ๖๐ | ๖๑ | ๖๒ | รวม |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑ การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑. โครงการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ | ๙๒ แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการให้ถูกหลักวิชาการ | ๔ แห่ง | - | - | - | - | - | - | อ.เมืองแพร่ อ.ร้องกวาง | - | อปท. ๓๑ แห่ง/เอกชน |
| รวม |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปแบบรวมศูนย์ และแปลงเป็นพลังงานในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.ครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดการก่อสร้างศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด | ๑ แห่ง | ๑๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐.๐๐ | ทต.ป่าแมต | ทส. | อบจ.แพร่ |
| ๓.โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ(Sanitary Landfill) | ๑ แห่ง | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐.๐๐ | ทต.เวียงต้า | อบจ./ทส. | อบจ.แพร่ |
| ๔.โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย | ๒ แห่ง | ๔๐.๐๐ | - | - | - | - | ๔๐.๐๐ | ทต.สูงเม่น อบต.เตาปูน | ทส. | อบจ.แพร่ |
| ๕.โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยระบบพลังงานชีวมวล | ๒ แห่ง | ๖๐.๐๐ | - | - | - | - | ๖๐.๐๐ | อบต.เตาปูน อบต.นาพูน | เอกชน อบจ. | เอกชน อปท.ในพื้นที่ /อบจ. |
| ๖. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย | ๕ แห่ง | ๒๒.๕๗๙ | - | - | - | - | ๒๒.๕๗๙ | ทต.วังชิ้น ทต.เด่นชัย ทต.เวียงต้า ทต.แม่ลานนา อบต,สรอย | กกถ. | ทต.วังชิ้น ทต.เด่นชัย ทต.เวียงต้า ทต.แม่ลานนา อบต,สรอย |
| ๗.โครงการส่งเสริมภาคเอกชนดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน | ๑๒ แห่ง | - | - | - | - | - | - | ๘ อำเภอ | เอกชน | อปท.ในพื้นที่/จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด |
| รวม |  | ๒๓๒.๕๗๙ | - |  |  |  | ๒๓๒.๕๗๙ |  |  | ๖๐ |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล | ๑ แห่ง | ๒.๐๐ | - | - | - | - | ๒.๐๐ | ทต.เวียงต้า | อบจ.แพร่ | อบจ./จังหวัด |
| รวม |  | ๒.๐๐ | - | - | - | - | ๒.๐๐ |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔ การกำกับ ดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | ๒๓๔.๕๗๙ | ๒.๐๐ |  |  |  | ๒๓๖.๕๗๙ |  |  |  |

๕๗

๖๑